Plan de test

## RESUME

Plan de test pour le projet Active

## HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Modification	Date	Auteur
0.1	Création	10/06/13	LEBEAU Christophe
0.2	Ajout des tests unitaires	12/06/13	LEBEAU Christophe
0.3	Ajout des tests systèmes	14/06/13	LEBEAU Christophe
0.4	Ajout des tests d'acceptation	29/06/13	LEBEAU Christophe
0.5	Complétion des tests systèmes		LEBEAU Christophe
0.6	Complétion des tests unitaires		LEBEAU Christophe
0.7	Complétion des tests d'acceptation		LEBEAU Christophe
1.0	Finalisation	4/07/13	LEBEAU Christophe

## DIFFUSION

Diffusion	Nom	Mode de diffusion

## I Introduction

#### I.1 BUT

Ce plan de test pour le projet Active a les objectifs suivants :

- Permettre de tester les composants un à un pour permettre un fonctionnement correct de chaque module et la bonne communication entre ceux-ci.
- Déterminer les failles de chaque module/sous-module pour éviter les erreurs en cascade dans les modules liés

Les trois modules principaux (Moteur de Recherche, Base d'Indexation, Moteur d'Indexation) seront testés indépendamment.

Les ressources nécessaires au bon fonctionnement des tests sont :

- la libraire TinyXML pour la partie 'Gestion du contenu XML' (création et lecture)
- le système de base de données SQLite3 pour le module 'Base d'Indexation'
- un système d'exploitation Unix ou Linux

#### I.2 PORTEE

Description des étapes et types de test :

- Tests unitaires
- Tests systèmes : des tests fonctionnels
- Tests d’acceptation : des tests fonctionnels

Toutes les fonctionnalités doivent être testées une à une.

#### I.3 DOCUMENTS

La table ci-dessous indique les documents disponibles pour l’activité de test.

//TODO
[ • Remplir le tableau avec les documents disponibles ]
[ • Marquer d’une croix les documents disponibles ]
[ • Rajouter les documents non listés. ]

Table 1 : Tableau des documents disponibles

Document	Version	Disponible	Notes

## II Les exigences des tests

Moteur de recherche :

- Lancer une recherche
- Sélectionner des critères de recherche
- Transformer une recherche sous forme de requête
- Exécuter une requête
- Interpréter un résultat
- Afficher un résultat lisible par l'utilisateur

Base d'Indexation :

- Recevoir des requêtes
- Évaluer une requête et produire un résultat
- Renvoyer le résultat
- Conserver des informations sur des fichiers
- Communiquer avec le Moteur de Recherche
- Communiquer avec le Moteur d'Indexation

 Moteur d'Indexation :

- Indexer les fichiers une première fois au lancement
- Être notifié des modifications sur un fichier
- Construire une requête en fonction des modifications
- Communiquer avec la Base d'Indexation
- Envoyer des requêtes à la Base d'Indexation
- Accepter plusieurs connexions utilisateur

Utilisateur :

- Connexion au Moteur d'Indexation
- Envoi de requêtes au Moteur d'Indexation :
- Démarrer le Moteur d'Indexation
- Redémarrer le Moteur d'Indexation
- Arrêter le Moteur d'Indexation (arrêter la surveillance)
- Lister les fichiers surveillés
- Faire terminer le Moteur d'Indexation

Gestion du contenu XML :

- Génération de code XML à partir d'une structure du Moteur de Recherche
- Transformation du code XML en structure pour le Moteur de Recherche
- Génération de code XML à partir d'une structure de la Base d'Indexation
- Transformation du code XML en structure pour la Base d'Indexation
- Génération de code XML à partir d'une structure du Moteur d'Indexation

## III La stratégie de test

  • Signaler tous les tests qui ne seront pas effectués. Mettre une phrase de justification comme
par exemple en signalant que ce test n’est pas important à ce niveau ;
  • Indiquer la technique utilisée pour chaque type de test, c’est-à-dire décrire comment les
tests sont exécutés ;
  • Indiquer les critères d’achèvement des tests, c’est-à-dire indiquer les valeurs qui
déterminent la fin des tests, en indiquant ce qui doit être testé, comment les mesures sont prises et
le critère qui est utilisé pour évaluer les mesures.]

#### III.1 LES TYPES DE TEST

##### III.1.1 Les tests unitaires

Table 2 : Tableaux de description des tests unitaires

Moteur de recherche :

Objectif du test	Vérifier la validité d'une recherche
Technique	Tester toutes les combinaisons possibles grâce au langage de requête pour la recherche
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	DE OLIVEIRA Nelson

Objectif du test
Technique	Technique « black box »
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	DE OLIVEIRA Nelson

Objectif du test	Lancer une recherche
Technique	Technique « black box »
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	DE OLIVEIRA Nelson

Objectif du test	Lancer une recherche
Technique	Technique « black box »
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	DE OLIVEIRA Nelson

Objectif du test	Lancer une recherche
Technique	Technique « black box »
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	DE OLIVEIRA Nelson

Base d'Indexation :

Objectif du test	Création d'une entrée dans la base lorsque réception d'un événement « Création » sur fichier
Technique	Envoyer un code XML correspondant à une création de fichier
Critère d'achèvement	Nouvelle entrée dans la base
Responsable	NDJANDA MBIADA Jacques Charles

Objectif du test	Modification d'une entrée dans la base lorsque réception d'un événement « Modification » sur fichier
Technique	Envoyer un code XML correspondant à une modification
Critère d'achèvement	Modification de l'objet concerné dans la base
Responsable	NDJANDA MBIADA Jacques Charles

Objectif du test	Suppression d'une entrée dans la base lorsque réception d'un événement « Suppression » sur fichier
Technique	Envoyer un code XML correspondant à une suppression
Critère d'achèvement	Suppression de l'entrée correspondante dans la base
Responsable	NDJANDA MBIADA Jacques Charles

Moteur d'Indexation :

Objectif du test	Un événement « Création » est levé lorsqu'un fichier dans un répertoire surveillé est créé
Technique	Créer un fichier dans un répertoire surveillé
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	LEBEAU Christophe

Objectif du test	Un événement « Modification» est levé lorsqu'un fichier surveillé est modifié
Technique	Modifier un fichier surveillé
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	LEBEAU Christophe

Objectif du test	Un événement « Suppression» est levé lorsqu'un fichier surveillé est supprimé
Technique	Supprimer un fichier surveillé
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	LEBEAU Christophe

Objectif du test	Un événement « Renommage » est levé lorsqu'un fichier surveillé est renommé
Technique	Supprimer un fichier surveillé
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	LEBEAU Christophe

##### III.1.2 Les tests système

• Tests fonctionnels :

Table 3 : Tableaux de description des tests système (tests fonctionnels)

Moteur de recherche :

Objectif du test	Lancer une recherche
Technique
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	DE OLIVEIRA Nelson

Objectif du test	Sélectionner des critères de recherche
Technique
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	DE OLIVEIRA Nelson

Objectif du test	Transformer une recherche sous forme de requête
Technique
Critère d'achèvement	Le résultat doit produire
Responsable	DE OLIVEIRA Nelson

Objectif du test	Exécuter une requête
Technique
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	DE OLIVEIRA Nelson

Objectif du test	Interpréter un résultat
Technique
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	DE OLIVEIRA Nelson

Objectif du test	Afficher un résultat lisible par l'utilisateur
Technique
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	DE OLIVEIRA Nelson

Base d'Indexation :

Objectif du test	Recevoir des requêtes
Technique
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	NDJANDA MBIADA Jacques Charles

Objectif du test	Évaluer une requête et produire un résultat
Technique
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	NDJANDA MBIADA Jacques Charles

Objectif du test	Renvoyer le résultat sous forme de requête
Technique
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	NDJANDA MBIADA Jacques Charles

Objectif du test	Conserver des informations sur des fichiers
Technique
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	NDJANDA MBIADA Jacques Charles

Objectif du test	Communiquer avec le Moteur de Recherche
Technique	Etablir une connexion avec le Moteur de Recherche
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	NDJANDA MBIADA Jacques Charles

Objectif du test	Communiquer avec le Moteur d'Indexation
Technique	Etablir une connexion avec le Moteur d'Indexation
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	NDJANDA MBIADA Jacques Charles

Moteur d'Indexation :

Objectif du test	Indexer les fichiers une première fois au lancement
Technique	Lancer la surveillance sur un répertoire
Critère d'achèvement	Le minimum entre le nombre de fichiers que le Moteur d'Indexation peut supporter et le maximum de fichiers dans l'arborescence du répertoire surveillé doit être le nombre de fichiers indexés
Responsable	LEBEAU Christophe

Objectif du test	Être notifié des modifications sur un fichier
Technique
Critère d'achèvement	Chaque type de modification supporté sur les fichiers doit être (création, modification, suppression, ...)
Responsable	LEBEAU Christophe

Objectif du test	Construire une requête en fonction des modifications
Technique
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	LEBEAU Christophe

Objectif du test	Communiquer avec la Base d'Indexation
Technique	Etablir une connexion avec la Base d'Indexation
Critère d'achèvement
Responsable	LEBEAU Christophe

Objectif du test	Envoyer des requêtes à la Base d'Indexation
Technique
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	LEBEAU Christophe

Objectif du test	Accepter plusieurs connexions utilisateur
Technique	Lancer au minimum 2 connexions utilisateur
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	LEBEAU Christophe

Utilisateur :

Objectif du test	Connexion au Moteur d'Indexation
Technique
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	LEBEAU Christophe

Objectif du test	Démarrer le Moteur d'Indexation
Technique	Envoi de la commande « démarrage »
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	LEBEAU Christophe

Objectif du test	Redémarrer le Moteur d'Indexation
Technique	Envoi de la commande « redémarrage »
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	LEBEAU Christophe

Objectif du test	Arrêter la surveillance du Moteur d'Indexation
Technique	Envoi de la commande « arrêt »
Critère d'achèvement	Aucun événement n'est levé lorsqu'un fichier surveillé est modifié
Responsable	LEBEAU Christophe

Objectif du test	Lister les fichiers surveillés
Technique	Envoi de la commande « lister »
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	LEBEAU Christophe

Objectif du test	Faire terminer le Moteur d'Indexation
Technique	Envoi de la commande « tuer »
Critère d'achèvement	Le Moteur d'Indexation n'est plus joignable par connexion utilisateur
Responsable	LEBEAU Christophe

Gestion du contenu XML :

Objectif du test	Génération de code XML à partir d'une structure du Moteur de Recherche
Technique	Technique « black box »
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	JOOSSEN Matthieu

Objectif du test	Transformation du code XML en structure pour le Moteur de Recherche
Technique	Technique « black box »
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	JOOSSEN Matthieu

Objectif du test	Génération de code XML à partir d'une structure de la Base d'Indexation
Technique	Technique « black box »
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	JOOSSEN Matthieu

Objectif du test	Transformation du code XML en structure pour la Base d'Indexation
Technique	Technique « black box »
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	JOOSSEN Matthieu

Objectif du test	Génération de code XML à partir d'une structure du Moteur d'Indexation
Technique	Technique « black box »
Critère d'achèvement	0% défaut
Responsable	JOOSSEN Matthieu

##### III.1.3 Les tests d’acceptation

[ • Pour chaque type de test (test fonctionnel, test de performance…) remplir le tableau
suivant ]

//TODO

Table 5 : Tableaux de description des tests d'acceptation

Objectif du test	Tester le système dans les conditions d’utilisation de l’utilisateur
Technique	L’utilisateur reçoit les cas de test préparés pour les tests système. Il doit préparer des scénarios d'utilisation habituelle du logiciel
Critère d'achèvement	Lorsque satisfaction de l’utilisateur

#### III.2 LES OUTILS

Table 6 : Liste des outils utilisés par les tests

Outil	Version	Commentaire

## IV Les ressources

#### IV.1 LES RESSOURCES HUMAINES

Table 7 : Tableau des ressources humaines

Ressources humaines
Personne	Rôle(s)	Responsabilité(s)
NDJANDA MBIADA Jacques Charles	Chef de projet, Développeur
JOOSSEN Matthieu	Développeur
LEBEAU Christophe	Développeur

#### IV.2 LES RESSOURCES SYSTEME

Table 8 : Tableau des ressources système

Ressources système
Ressource	Nom/Type
Base de données	SQLite3/
Bibliothèque	TinyXML/Générateur de contenu XML

## V Le planning des tests

#### V.1 LE PLANNING

Pas de planning de tests

#### V.2 LES JALONS

Table 8 : Tableau des jalons des tests

Activité	Charge de travail	Début	Fin
Planifier les tests
Relecture du code
Concevoir les tests
Exécuter les tests unitaires
Exécuter les tests système
Suivre les tests
Corriger les défauts
Exécuter les tests d'acceptation

## VI Les livrables de l’activité de test

Table 9 : Tableau des livrables

Livrable	Destination	Origine	Date
Plan de test	Toute l'équipe de test	Responsable des tests	04/07/13